РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОЕЛЬМУТЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОЕЛЬМУТЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021			           № 25                                   х.Мокрая Ельмута

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие территории» за 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 03.02.2018 № 7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокроельмутянского сельского поселения», распоряжением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 26.03.2018 №40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокроельмутянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие территории» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мокроельмутянского

сельского поселения                                                          В.В.Митин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Мокроельмутянского сельского поселения

от 15.03.2021 №25

Отчет

о реализации муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения «Развитие территории » за 2020 год утвержденной постановлением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 06.11.2018 г №69.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Мокроельмутянского сельского поселения «Развитие территории» утверждена постановлением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 06.11.2018 г № 69 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Мокроельмутянского сельского поселения

В соответствии с распоряжением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 05.12.2019 № 168   утвержден План реализации муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения «Развитие территории» на 2020 год.

В ходе исполнения программы решены задачи по-

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответвующем категории дороги, сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог.

2. Сохранение существующих пешеходных тротуаров с твердым покрытием и увеличение протяженности пешеходных тротуаров соответствующих нормативным требованиям.

3. Увеличение количества освещенных улиц и поддержание в рабочем состоянии светильников уличного освещения.

4. Озеленение территории, улучшение эстетического вида и не допущение аварийных ситуаций путем содержания зеленных насаждений общего пользования в нормативном состоянии.

5. Организация и содержание мест захоронения.

6. Проведение мероприятий комплексного благоустройства территории.

7. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов.

8. Создание предпосылок для устойчивого развития территории за счет обеспечения сельского населения жильем, восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

Достигнуты основные цели программы :

1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности движения.

2.Повышение уровня благоустройства, озеленения, уличного освещения.

3. Улучшение санитарного и эстетического вида населенных пунктов.

4. Устойчивое развитие территории поселения.

5. Повышение престижности проживания в сельском поселении.

6. Создание необходимых условий и повышения уровня комфортности для улучшения социально-демографической ситуации в сельском поселении.

Выполнение комплекса мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания дорог и их ремонт, а также благоустройство населенных пунктов  позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие территории Мокроельмутянского сельского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитии территории» представлены в приложении №1.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин)  в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Мокроельмутянского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1. «Развитие транспортной инфраструктуры »  выполнены мероприятия –

- Содержание автомобильных дорог;

- Обеспечение безопасности дорожного движения;

- Ремонт дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 2 -  «Благоустройство»

В ходе исполнения программных мероприятий  решены задачи-

1.  Содержание и обслуживание сетей уличного освещения;

2.  Озеленение - содержание и обслуживанию зеленых насаждений;

3.Противоклещевая обработка и покос растительности на их территории;

4. Уборка мусора, покос сорной растительности, прочие расходы по благоустройству.

Выполнение мероприятий обеспечило надлежащее состояние уровня содержания дорог и благоустройство территории поселения.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения «Развитие территории» представлены в приложении №4.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов отрицательно влияющих на исполнение программы не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 2650,7 тыс. рублей.

На  дорожное хозяйство в 2020 году запланировано 1977,5 тыс. рублей исполнение составило 1741,4 тыс. рублей, на выполнение основных мероприятия -  на содержание внутри поселковых автомобильных дорог направлено 167,3 тыс. рублей, на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения направлено 41,9 тыс. рублей, на мероприятия по ремонту автомобильных дорог 1532,2 тыс. рублей. Остаток средств по дорожному фонду на 01.01.2021 г составило 214,4 тыс. рублей.

На  Благоустройство поселения  запланировано 673,2 тыс. рублей  затрачено 246,9 тыс. рублей в том числе на оплату по договору с «ТНС Энерго» на коммунальные платежи по основному мероприятию содержание фонарей уличного освещения израсходовано 82,4 тыс. рублей, на основное мероприятие по озеленению израсходовано 66,0 тыс. рублей, по основному мероприятию по содержанию мест захоронения израсходовано 48,8 тыс. рублей, по основному мероприятию прочее  по  благоустройству израсходовано 49,7 тыс. рублей. В целях исполнения основных мероприятий подпрограммы были заключены муниципальные контракты на ИП Троицкий А.И. на приобретение хозяйственных товаров для нужд благоустройства, с  филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в городе Сальске (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске) на противоклещевую обработку территории кладбищ, с ИП Фоменко А.Г. на поставку бензина на покос сорной растительности, через центр занятости населения были труда устроены безработные граждане  Дутуева Д.М, Грязева В.С., также  по ГПД были выполнены работы Кривоносовым С.И. по ремонту памятников.

Сведения  об использовании  бюджета поселения, районного, областного, федерального бюджета  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие территории»   за  2020 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»

Показатель (индикатор) 1.	Количество отремонтированных  и капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения план  - 0,3 км   факт 1,9 км.

Показатель (индикатор) 2.	Количество дорожных, установленных в поселении	шт.	 план 5	факт 27	;

Подпрограмма «Благоустройство»

Показатель (индикатор) 3.	Удельный вес действующих светильников, к общему количеству светильников 	процентов	 план	80%	факт 80%	;

Показатель (индикатор) 4.	Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов	шт.	план 20	факт  0 шт.  (исполнение ;

Показатель (индикатор) 5.	Содержание зелёных насаждений  	тыс. м2	план	10	факт 10	;

Показатель (индикатор) 6.Организация и содержание мест захоронения (кладбища/памятники)	шт.	план	3	факт 3	.

Показатель (индикатор) 6.Прочие мероприятие по благоустройству единиц план 5 факт 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в приложении №3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается по следующим параметрам:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

целевого показателя 1 – 1,0;

целевого показателя 2 – 1,0;

целевого показателя 3 –  6,3;

целевого показателя 4 –  5,4;

целевого показателя 5 – 1,0;

целевого показателя 6 – 0,0;

целевого показателя 7– 1,0;

целевого показателя 8– 1,0;

целевого показателя 9– 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы составляет 0,5.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех источников финансирования оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1988,3 тыс. рублей / 2650,7 тыс. рублей = 0,75

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,5/0,75 =0,7   бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,5 х 0,5 + 0,7 х 0,3 + 0,75 х 0,2 = 0,6  уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной                программы

Для успешной реализации муниципальной программы является 100 процентов выполнения всех запланированных мероприятий и достижений, плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности программы.

Для достижения поставленных целей, задач и получения ожидаемых результатов муниципальной программы требуется ее дальнейшая реализация в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2021 год, оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, включенных в программу. Реализация программы должна проводиться поэтапно согласно предусмотренным мероприятиям.

Приложение 1

к  отчету об исполнении

муниципальной программы

«Развитие территории»

за 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитии территории»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | X | X | X | 1977,5 | 1977,5 | 1741,4 | 1741,4 |
| 2 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Выполнены работы по покосу сорной растительности на автомобильных дорогах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 217,3 | 217,3 | 167,3 | 167,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Нанесена дорожная разметка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 149,0 | 149,0 | 41,9 | 41,9 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории Белов В.Н. | ремонт автомобильных дорог | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 1611,2 | 1611,2 | 1532,2 | 1532,2 |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  | х | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 3 «Благоустройство» | Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | X | X | X | 673,2 | 673,2 | 246,9 | 246,9 |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Обеспечение работы уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 139,8 | 139,8 | 82,4 | 139,8 |
| 8 8 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятие озеленение | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Обеспечение благоустройства парков и скверов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 146,0 | 146,0 | 66,0 | 66,0 |
| 9 9 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятие организация и содержание мест захоронения (памятников)» | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Обеспечение благоустройства мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,2 | 100,2 | 48,8 | 48,8 |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Обеспечение благоустройства территории поселения | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 287,2 | 287,2 | 49,7 | 49,7 |
| 111 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО | Специалист 1 категории Белов В.Н. | Обеспечение благоустройства территории поселения | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 113 | Итого по муниципальной программе | Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | X | X | X | 2650,7 | 2650,7 | 1988,3 | 1988,3 |

Приложение 2

к  отчету об исполнении

муниципальной программы

«Развитие территории» за 2020 год

Сведения

об использовании  бюджета поселения, районного, областного, федерального бюджета  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие территории»   за  2020 г.

| Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие территории | всего | 2650,7 | 2650,7 | 1988,3 |
|  | бюджет поселения | 673,2 | 673,2 | 246,9 |
|  | районный бюджет | 1977,5 | 1977,5 | 1741,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 1977,5 | 1977,5 | 1741,4 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 1977,5 | 1977,5 | 1741,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 217,3 | 217,3 | 167,4 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 217,3 | 217,3 | 167,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Мероприятия по безопасности дорожного движения | всего | 149,0 | 149,0 | 41,9 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 149,0 | 149,0 | 41,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | всего | 1611,2 | 1611,2 | 1532,1 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 1611,2 | 1611,2 | 1532,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство | всего | 673,2 | 673,2 | 246,9 |
|  | бюджет поселения | 673,2 | 673,2 | 246,9 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по уличному освещению | всего | 139,8 | 139,8 | 82,4 |
|  | бюджет поселения | 139,8 | 139,8 | 82,4 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего | 146,0 | 146,0 | 66,0 |
|  | бюджет поселения | 146,0 | 146,0 | 66,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по озеленению | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения, памятников | всего | 100,2 | 100,2 | 48,8 |
|  | бюджет поселения | 100,2 | 100,2 | 48,8 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по прочему благоустройству | всего | 287,2 | 287,2 | 49,7 |
|  | бюджет поселения | 287,2 | 287,2 | 49,7 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету об исполнении

муниципальной программы

«Развитие территории» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения
«Развитие территории»

| № п./п. | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокроельмутянского сельского поселения «Развитие территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 30 | 30 | 30 | - |
| 2. | Удельный вес благоустроенных населенных пунктов, входящих в состав Мокроельмутянского сельского поселения | процент | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество отремонтированных и капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 0,9 | 0,3 | 1,9 |  |
| 4. | Количество дорожных, установленных в поселении | шт | 0,0 | 5 | 27 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес действующих светильников, к общему количеству светильников | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| 6. | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов | шт. | 20 | 20 | 0,0 |  |
| 7. | Содержание зелёных насаждений | тыс. м2 | 10 | 10 | 10 |  |
| 8. | Организация и содержание мест захоронения (кладбища/памятники) | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 9. | Прочие мероприятия по благоустройству в т.ч. содержание памятников | единиц | 5 | 5 | 5 |  |

Приложение 4

к  отчету об исполнении

муниципальной программы

«Развитие территории» за 2020 год

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения

«Развитие территории»

| - № п./п. | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации |  | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные |  | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 |  | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Содержание сети автомобильных дорог, в течение года в полном объеме |  |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2.Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 |  | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Снижение количества автотранспорта и пешеходов пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах |  |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие.3 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 |  | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Содержание сети автомобильных дорог, в течение года в полном объеме |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 |  | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Приближение освещенности населенных пунктов до нормативного уровня |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по озеленению | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 |  | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Увеличение площади зеленых насаждений и содержание их в надлежащем порядке | Не увеличение площади зеленых насаждений и содержание их в надлежащем порядке |  |  |
| - 3. | Основное мероприятие 3.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения и памятников | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 |  | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Обеспечение благоустроенности территории мест захоронения |  |  |  |
| - 4. | Основное мероприятие.4 Мероприятия по прочему благоустройству | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 |  | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |